AFRICAN DEVELOPMENT UNIVERALIS (A.D.U.)

RAPPORT FINAL DE PROJET
Année académique : 2024 – 2025

CampusGuide : Plateforme intelligente d’orientation universitaire pour les élèves post-bac au Niger

Réalisé par :
Nom : Felix Aguin Aoga Penouel
Matricule : 720230045
Niveau : Licence 2 en Intelligence Artificielle
Superviseur : Mr. Amadou Mahamadou Moukaila

Lieu : Niamey, Niger
Date de soumission :

Table de Matière :

Présentation du projet	4

Contexte	4

Problème à résoudre	4

Utilisateurs visés	4

Importance et utilité du système	4

Portée du projet	4

Objectifs	5

Contraintes	5

Analyse des besoins (Phase Analyse)	5

Exigences fonctionnelles	5

Exigences non fonctionnelles	5

Témoignages utilisateurs (Attentes exprimées)	6

Diagramme de cas d’utilisation	6

Matrice MoSCoW	6

Planning du projet (Diagramme de Gantt)	7

Conception du système	7

Maquettes UI/UX (Wireframes)	7

Architecture système	8

Schéma de base de données (ERD)	8

Stack technologique	8

Mise en œuvre (Phase Développement)	9

Technologies et outils utilisés	9

Étapes du development frontend/backend	9

Fonctionnalités implémentées	10

Extraits de code clé	11

Problèmes rencontrés et comment tu les as résolus	11

Tests (Phase Test)	11

Types de tests	11

Plan de test	11

Résultats des tests + corrections	12

Retours utilisateurs	12

Déploiement	12

Où est hébergée l’application	12

Étapes d’installation / configuration	12

Défis ou limites rencontrées	12

Suggestions pour un déploiement future	12

Conclusion & Travaux futurs	12

Bilan de ton projet	12

Objectif atteint ou non ?	13

Ce que j’ai appris	13

Idées d’améliorations ou d’évolutions	13

Références	13

Annexes	14

# Présentation du projet

## Contexte

CampusGuide est né d’un constat : au Niger, les élèves post-bac rencontrent des difficultés à trouver des informations fiables et centralisées sur les établissements universitaires, les filières, et les débouchés professionnels. Cela crée une mauvaise orientation scolaire pouvant conduire à un désintérêt ou à l’abandon des études.

## Problème à résoudre

Comment permettre aux étudiants nigériens de faire des choix d’orientation post-bac éclairés, en mettant à leur disposition une plateforme intuitive et intelligente regroupant toutes les données essentielles sur les filières et établissements universitaires disponibles ?

## Utilisateurs visés

Les principaux utilisateurs sont :
- Les élèves post-bac
- Les parents souhaitant accompagner leurs enfants
- Les conseillers d’orientation
- Les établissements supérieurs souhaitant valoriser leur offre

## Importance et utilité du système

CampusGuide est une plateforme conçue pour centraliser toutes les informations utiles à la prise de décision des élèves après le bac. Elle met à disposition des fonctionnalités intelligentes, comme effectuer une recherche des universites, un classement dynamique des universites du pays et un espace dédier a l’utilisateurs afin de voir ces universites mis en favoris ainsi que les universites et filieres adapter à son profil, afin d'accompagner chaque élève dans son parcours d’orientation. Grâce à cette approche, la plateforme contribue à une meilleure correspondance entre le profil des étudiants et les parcours universitaires disponibles, réduisant ainsi les erreurs d’orientation et favorisant la réussite académique.

## Portée du projet

CampusGuide est une plateforme web accessible aussi bien depuis un ordinateur que sur mobile, via un simple navigateur. Elle offre une interface intuitive et fluide, intégrant un moteur de recherche performant pour les filières et les universités, ainsi qu’un espace personnalisé pour chaque établissement regroupant brochures, débouchés, et informations pratiques. La plateforme propose également un classement des universités pour aider à la comparaison, ainsi qu’un espace personnel dédié à chaque utilisateur, lui permettant de modifier et mettre a jour son profil, sauvegarder ses établissements favoris.

## Objectifs

- Offrir une orientation académique personnalisée.

- Centraliser toutes les informations nécessaires à la prise de décision post-bac dans une plateforme unique

- Mettre à disposition un espace numérique personnaliser pour les utilisateurs et aux parents.

- Valoriser les universités et écoles locales en améliorant leur visibilité auprès des futurs étudiants

## Contraintes

- Difficulté d’accès à des bases de données officielles ou à jour pour les universités locales

# Analyse des besoins (Phase Analyse)

## Exigences fonctionnelles

- Création de compte utilisateur

- Connexion sécurisée

- Recherche intelligente de filières et universités

- Fiches détaillées pour chaque établissement

- Système de classement des établissements

- Ajout aux favoris

- Espace personnel pour chaque utilisateur

- Téléchargement de brochures PDF

- Espace Administrateur pour enrôler les universités automatiquement

## Exigences non fonctionnelles

- Performance : chargement rapide des pages

- Sécurité : protection des données personnelles (authentification sécurisée, confidentialité)

- Accessibilité : interface responsive compatible PC et mobile

- Fiabilité : système stable avec faible taux d’erreurs

- Extensibilité : possibilité d’ajouter des fonctionnalités dans le futur

## Témoignages utilisateurs (Attentes exprimées)

- Accès centralisé à l’information

## Diagramme de cas d’utilisation

Ci-joint mon diagramme d’utilisation :

## Matrice MoSCoW

| Priorité | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| Must | Recherche universités, affichage des universites, fiches détaillées, inscription/connexion, recherche des filières, compte utilisateur, description d’université, une interface attrayante, |
| Should | Classement, favoris, espace dédier à l’utilisateur, |
| Could | Notifications, témoignages d’anciens élèves, système de suivi, historique |
| Won’t | Application mobile native (pour l’instant) |

## Planning du projet (Diagramme de Gantt)

ci-joint mon diagramme de grant

# Conception du système

## Maquettes UI/UX (Wireframes)

Pour concevoir l’expérience utilisateur de la plateforme CampusGuide, des maquettes ont été réalisées à l’aide de Figma.
Ces maquettes illustrent les pages principales du système, notamment :

- Page d’accueil avec les suggestions d’universités, des filières et le classement des universités.

- Page de recherche d’université ou de filière

- Profil utilisateur

- Espace dédié à chaque université (présentation, filières, brochures, etc.)

- Espace Utilisateur

- Page de classement universitaires

Les wireframes ont servi de base pour organiser l’interface de manière intuitive et responsive, avec une navigation claire et une hiérarchisation logique de l’information.

## Architecture système

Le système suit une architecture classique en 3 couches :

- Client (navigateur web) : HTML, CSS, JavaScript

- Serveur (backend PHP avec Laravel) : Gestion de la logique métier, authentification, API REST

- Base de données (MySQL) : Stockage des utilisateurs, universités, filières...etc.

- Schéma simplifier de l’architecture : Client (Browser) ⇆ Backend (Laravel ) ⇆ Base de données (MySQL)

## Schéma de base de données (ERD)

## Stack technologique

- Frontend : HTML5, CSS, JavaScript (avec éventuellement du Tailwind CSS ou Bootstrap)

- Backend : PHP (avec Laravel)

- Base de données : MySQL

- Outils : Figma(maquettes), Draw.io (diagrammes), GitHub (gestion de version), Power AMC (ERD), Canvas (Diagramme de Grant).

- Serveur : Hébergement Web PHP/MySQL

- Sécurité : Hashage des mots de passe, validations serveur/client

# Mise en œuvre (Phase Développement)

## Technologies et outils utilisés

Pour le développement de l'application CampusGuide, les outils suivants ont été utilisés :

- Visual Studio Code : Environnement de développement principal.

- Laravel 11 : Framework Laravel pour le backend et la gestion des vues avec Blade.

- PHP 8.3 et Composer : Pour gérer les dépendances Laravel.

- Git & GitHub : Pour le versionnage du code et la collaboration éventuelle.

- MySQL : Système de gestion de base de données.

- Opera GX : Pour le test et le débogage frontend.

## Étapes du development frontend/backend

Frontend :

- Conception initiale des interfaces.

- Intégration dans Laravel avec Blade

- Organisation des fichiers statiques

- Responsive Design

Backend :

- Initialisation du projet Laravel

- Modélisation de la base de données.

- Mise en place de l’authentification

- Développement des routes, contrôleurs et models.

- Connexion frontend ↔ backend

- Tests et débogage

## Fonctionnalités implémentées

1. Connexion / Inscription

Création d’un compte utilisateur, connexion sécurisée, validation.

2. Espace personnel

Chaque utilisateur connecté dispose d’un espace personnel.

3. Ajout / Suppression de favoris

Un utilisateur peut ajouter ou retirer des universités à sa liste de favoris.

4. Page université

Chaque université dispose d’une fiche complète avec Nom, description, filières proposées, historique, média, débouchés. Un bouton “S'inscrire” redirigeant vers leur site officiel ou un lien externe.

5. Classements des Universités

6. Tableau de bord Administrateur

## Extraits de code clé

Les routes avec un middleware afin de s’assurer que l’utilisateur s’est inscrit afin de lui donner acces a certaines fonctionnalités :
Route::middleware(['auth'])->group(function () {

Route::get('/home', [UniversityController::class, 'index']);  // Cette route est protégée par auth

Route::get('/University', function () {

return view('auth.University');

});

Route::get('/field', function () {

return view('auth.field');

});

Route::get('/dashboard', function () {

return view('auth.dashboard');

Route::middleware(['auth', 'isAdmin'])->prefix('admin')->name('admin.')->group(function () {

Route::get('/dashboard', [AdminController::class, 'dashboard'])->name('dashboard');

Route::post('/university/store', [AdminController::class, 'storeUniversity'])->name('university.store');

Route::post('/field/store', [AdminController::class, 'storeField'])->name('field.store');

});

Route::middleware(['auth'])->prefix('admin')->group(function () {

Route::put('/user/{id}/role', [AdminController::class, 'toggleRole'])->name('admin.user.toggleRole');

Route::delete('/user/{id}', [AdminController::class, 'deleteUser'])->name('admin.user.delete');

});

Route::post('/favorites/toggle/{university}', [FavoriteController::class, 'toggle'])->name('favorites.toggle')->middleware('auth');

Route::middleware(['auth'])->group(function () {

Route::get('/search-universities', [UniversitySearchController::class, 'index'])->name('universities.search');

Route::get('/ajax-search-universities', [UniversitySearchController::class, 'ajaxSearch'])->name('universities.ajaxSearch');

});

Route::middleware(['auth'])->group(function () {

Route::get('/search-fields', [FieldSearchController::class, 'index'])->name('fields.search');

Route::get('/ajax-search-fields', [FieldSearchController::class, 'ajaxSearch'])->name('fields.ajaxSearch');

Route::get('/filiere/{id}', [FieldSearchController::class, 'showUniversities'])->name('field.universities');

});

Route::middleware(['auth'])->group(function () {

Route::get('/student/dashboard', [StudentController::class, 'dashboard'])->name('student.dashboard');

Route::delete('/student/favorite/{id}', [StudentController::class, 'deleteFavorite'])->name('student.deleteFavorite');

Route::put('/student/profile', [StudentController::class, 'updateProfile'])->name('student.updateProfile');

});

Ceci est un modèle qui reflète les colonnes présentes dans ma table afin de récupérer et de stocker les donnees:

class User extends Authenticatable

{

use HasApiTokens, HasFactory, Notifiable;

/**

* The attributes that are mass assignable.

*

* @var array<int, string>

*/

protected $fillable = [

'name',

'email',

'password',

'is_admin',

'bac_type',

'favorite_subject',

'interest_area',

];

/**

* The attributes that should be hidden for serialization.

*

* @var array<int, string>

*/

protected $hidden = [

'password',

'remember_token',

];

Le code ci dessous est mon contrôleur par exemple  FavoriteController qui verifie et fait les conditions nécessaires afin qu’un utilisateur puisse ajouter puisse ajouter en favoris une université:
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

use Illuminate\Support\Facades\Auth;

use App\Models\Favorite;

use Illuminate\Support\Facades\Log;

class FavoriteController extends Controller

{

public function toggle($universityId)

{

try {

$user = auth()->user();

$exists = $user->favorites()->where('university_id', $universityId)->exists();

if ($exists) {

$user->favorites()->where('university_id', $universityId)->delete();

$status = 'removed';

} else {

$user->favorites()->create(['university_id' => $universityId]);

$status = 'added';

}

return response()->json([

'status' => $status,

'university_id' => $universityId

]);

} catch (\Exception $e) {

Log::error('Erreur dans FavoriteController@toggle : ' . $e->getMessage());

return response()->json([

'status' => 'error',

'message' => 'Une erreur est survenue. Veuillez réessayer.'

], 500);

}

}

}

## Problèmes rencontrés et comment tu les as résolus

- Première utilisation de Laravel donc c’était un peu compliquer mais avec la lecture de la documentation, les vidéos et l’aide extérieurs j’ai pu résoudre de probleme

- Ajout d’une universites en Favoris, pour résoudre cela j’ai dû utiliser AJAX que je ne maitrisais pas vraiment mais j’a

- Il fallait permettre à chaque université d’avoir plusieurs filières, et inversement. J’ai utilisé une table pivot (propose) dans Laravel avec des clés étrangères university_id et field_id. Ensuite, j’ai mis en place un formulaire dynamique pour ajouter les filières à une université lors de sa création.

- L’utilisateur devait saisir une université ou une filière et valider manuellement. J’ai intégré une barre de recherche avec suggestions instantanées (auto-complétions via AJAX), et un effet de surbrillance lors de la sélection pour améliorer l’expérience utilisateur.

- Lorsqu’un utilisateur essayait d’ajouter ou de retirer une université de ses favoris, l’action ne s’exécutait pas correctement. Parfois, rien ne se passait, ou la page se rechargeait sans effet visuel. J’ai créé une route spécifique avec une méthode AJAX pour envoyer la requête au backend sans recharger la page. J’ai ensuite ajouté un effet d’animation (pulsation) sur l’icône pour donner un retour visuel immédiat. J’ai aussi vérifié la logique d’ajout/suppression dans le contrôleur Laravel et corrigé les erreurs de logique sur la table de favoris (relation many-to-many).

# Tests (Phase Test)

## Types de tests

Tests unitaires :

- Test de chaque fonction individuellement (par exemple, les fonctions de validation des formulaires de connexion et d'inscription).

- Tests des modèles de la base de données (par exemple, l'ajout de favoris, l'enregistrement de candidatures).

Tests d’intégration :

- Test de l’interaction entre le frontend et le backend

- Tests de l’interaction avec la base de données pour les actions comme l’enregistrement d'un utilisateur.

Tests utilisateurs :

- Simulation d'une expérience utilisateur complète pour vérifier l'ergonomie et la fluidité (inscription, utilisation du quiz, ajout aux favoris, etc.).

- Tests avec différents types d’utilisateurs (élèves, administrateurs).

## Plan de test

- Page d’accueil : Vérifier que les utilisateurs peuvent accéder à la page, effectuer une recherche d’université et démarrer le quiz.

- Formulaires de connexion/inscription : Tester la validation des champs, l'enregistrement des utilisateurs et la gestion des erreurs (email invalide, mot de passe trop court).

- Gestion des favoris : Vérifier que l'ajout d'universités aux favoris fonctionne et que la base de données est bien mise à jour.

- Page profil : Tester l'affichage des informations utilisateur.

- Page Universitaire : Tester que les informations sur l’université s’affichent sur la page d’affichage.

## Résultats des tests + corrections

Formulaire d'inscription

- Résultat : Succès

- Problème : Aucun

- Correction apportée : Aucune nécessaire

Ajout d’universités aux favoris

- Résultat : Échec initial

- Problème : L’ajout et la suppression ne se mettaient pas à jour sans rechargement de la page

- Correction apportée : Intégration de requêtes AJAX pour permettre une mise à jour dynamique avec animation visuelle au clic

Recherche sur la page d’accueil

- Résultat : Succès

- Problème : Aucun

- Correction apportée : Aucune

Affichage des filières sur la page université

- Résultat : Échec partiel

- Problème : Les frais de formation associés n’étaient pas bien affichés ou mal liés aux bonnes filières

- Correction apportée : Amélioration de la boucle d’affichage dans le Template Blade + meilleure structure du formulaire admin

Envoi d’une note (avis) sur une université

- Résultat : Succès

- Problème : Aucun

- Correction apportée : Aucune, fonctionnement conforme

## Retours utilisateurs

Des tests ont été réalisés sur des utilisateurs. Voici les retours principaux :

Points positifs :

Interface intuitive et agréable.

La possibilité de sauvegarder ses universités préférées est appréciée.

La possibilité d’avoir les informations très importantes sur les universités.

Interface Jolie et très présentable.

Suggestions d’amélioration :

Ajouter une fonctionnalité de messagerie directe avec les écoles.

Intégrer un système de filtrage plus avancé (par ville, type de diplôme).

Une page affichant les journées portes ouverte, ou les concours pour l’acquisition de bourse des universités.

Afficher des témoignages d’étudiants ou anciens élèves pour chaque université.

# Déploiement

## Où est hébergée l’application

## Étapes d’installation / configuration

## Défis ou limites rencontrées

## Suggestions pour un déploiement future

# Conclusion & Travaux futurs

## Bilan de ton projet

Le projet CampusGuide a été développé avec succès en utilisant PHP pour le backend et HTML/CSS/JS pour le frontend. Les principales fonctionnalités, telles que la recherche d'universités, l’inscription, la connexion, la recherche de filières, l’espace personnel et l’espace admin ont été intégrées et testées. Cependant, certaines améliorations sont encore nécessaires pour affiner l'expérience utilisateur et ajouter plus de contenu.

## Objectif atteint ou non ?

Oui, l'objectif principal d’offrir une plateforme de guide pour les élèves post-Bac regroupant le maximum d’information sur les universités locales au Niger a été atteint. Le projet a permis de comprendre les défis du développement d’application web mais aussi comment solutionner un réel problème.

## Ce que j’ai appris

- L’utilisation de PHP en backend avec Laravel

- L’importance de bien structurer une base de données et de gérer les relations entre les entités.

- Création d’un site web dynamique avec affichage des donnees se trouvant principalement dans la base de données.

- Gestion des erreurs et validations

- Interaction entre frontend et backend

## Idées d’améliorations ou d’évolutions

- Mobile : Créer une version mobile de l’application pour une meilleure accessibilité.

- Plus d’écoles : Ajouter un nombre plus important d’universités et de filières pour améliorer la diversité des suggestions.

- Système de messagerie : Mise en place d’une messagerie interne entre étudiants, écoles et entreprises.

- Page d’actualités & offres d’emploi : Ajout d’un espace dédié à la publication d’annonces, de stages, de concours et d’opportunités professionnelles.

- Intégration des entreprises : Suivi des profils d’étudiants qu’elles ont repérés comme "pépites”. Interface entreprise pour suivre les parcours des talents et interagir.

- Interface administrateur université : Permettre aux universités de gérer leur propre page.

- Système de recommandation intelligent : Proposition automatique de profils d’étudiants aux entreprises selon leurs besoins et préférences.

- Page de profils publics : Espace dédié où les étudiants peuvent afficher leurs portfolios, CV, réalisations et compétences.

- Amélioration de l’espace personnel : Ajout de fonctionnalités pour enrichir son profil (compétences, certifications, projets, objectifs) et améliorer sa visibilité auprès des recruteurs.

# Références

OpenAI. (2023). ChatGPT

https://openai.com/chatgpt

W3Schools. (n.d.). HTML, CSS, JavaScript tutorials. Retrieved April 29, 2025, from https://www.w3schools.com

Laravel. (n.d.). Laravel Documentation (v10). Retrieved April 29, 2025, from https://laravel.com/docs

CampusNiger. (n.d.). Plateforme d’orientation universitaire au Niger. Retrieved from https://campusniger.ne

Karatou Post Bac. (n.d.). Plateforme d’aide à l’orientation au Niger. Retrieved from https://karatoupostbac.ne

Parcoursup. (2024). Portail officiel d’orientation post-bac en France. Retrieved from https://www.parcoursup.fr/

Scikit-learn. (2025). User Guide — scikit-learn 1.6.1 documentation.
https://www.scikit-learn.org/stable/user_guide.html

CommonApp https://www.commonapp.org

Articles : https://www.studiokalangou.org  https://www.uddm.edu.ne

guide-dorientation-bac-abe-2022-pdf dorientation-bac-abe-2022-pdf Date Milestone and Gannt Chart https://www.docdroid.net/KptzN2a/guide

# Annexes